| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-匠心楼和图书馆防水及礼堂周边沉降修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 183.989173 | 183.989173 |  | 183.989173 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.989173 | 183.989173 |  | 183.989173 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 匠心楼屋面防水拆除及新做，图书馆屋面新做防水，礼堂周边地基沉降，对其进行整体维修。 |  |  |  |  |  | 实际完成了匠心楼屋面防水拆除及新做，图书馆屋面新做防水，礼堂周边地基沉降，对其进行整体维修。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆屋面新做防水 |  |  | =4280平米 | =4280平米 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 礼堂周边地基沉降造成室外墙体石材脱落及开裂，路面下沉，现对其进行整体维修地面面积 |  |  | =600平米 | =600平米 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 匠心楼屋面防水拆除及新做，新做防水面积 |  |  | =2500平米 | =2500平米 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 礼堂周边地基沉降造成室外墙体石材脱落及开裂，路面下沉，现对其进行整体维修石材 |  |  | =280平米 | =280平米 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准。2、改造项目能够达到对应的质量保障期限。3、符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  |  | 1.符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准。2、改造项目能够达到对应的质量保障期限。3、符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 符合国家、北京市装饰及建筑相关行业标准。2、改造项目能够达到对应的质量保障期限。3、符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段，招投标。按照政府采购相关政策和流程启动招标工作，按要求进行公开招标，确定施工单位。第二阶段，合同签订及准备阶段。中标单位公示结束后，学校与中标单位按照学校规定程序签订施工合同，并由施工单位进行施工前期准备工作。 |  |  | 6月、7月 | 项目延期完成 | 10 | 6.00 |  | 项目完成略有延后，今后会加快项目实施进度，确保按时完成目标 |  |
|  |  | 时效指标 | 第三阶段，项目实施阶段。按照项目设计方案，施工单位进行施工。第四阶段，验收阶段。按照项目建设需求，组织各方进行验收。第五阶段，审计阶段。完成工程全部内容后进行结算审计工作。 |  |  | 9月、10月 | 项目延期完成 | 5 | 3.00 |  | 项目完成略有延后，今后会加快项目实施进度，确保按时完成目标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算。 |  |  | ≤183.989173万元 | =183.989173万元 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目的有效实施能够有效解决楼顶屋顶漏水问题，恢复房屋的功能性，保障建筑物安全使用,杜绝安全事故的发生。 |  |  | 此项目的有效实施能够有效解决楼顶屋顶漏水问题，恢复房屋的功能性，保障建筑物安全使用,杜绝安全事故的发生。 | 本项目的有效实施能够有效解决楼顶屋顶漏水问题，恢复房屋的功能性，保障建筑物安全使用,杜绝安全事故的发生。圆满完成预期目标。 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 此项目的顺利实施能够有效的杜绝地基下沉给师生带来的安全隐患，通过恢复部分房屋的功能性，为学生学习、教师工作及日常生活及学习提供服务保障。 |  |  | 此项目的顺利实施能够有效的杜绝地基下沉给师生带来的安全隐患，通过恢复部分房屋的功能性，为学生学习、教师工作及日常生活及学习提供服务保障。 | 本项目的顺利实施能够有效的杜绝地基下沉给师生带来的安全隐患，通过恢复部分房屋的功能性，为学生学习、教师工作及日常生活及学习提供服务保障。圆满完成预期目标。 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 此项目的有效实施能够有效保障学校正常运转，为学校长久发展奠定基础 |  |  | 5年以上 | 5年以上 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 此项目的有效实施能够达到师生员工满意度 |  |  | ≥98% | =98% | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |  |