项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—良乡校区文体馆等楼宇供暖改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京工商大学 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 267.438940 | | 441.078940 | 441.078940 | 10.00 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 267.438940 | | 441.078940 | 441.078940 | — |  | | — |
| 上年结转资金 |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成项目调研、现场实地踏勘、施工图设计、评审、招标、开始进行施工。 | | | | | 完成项目调研、现场实地踏勘、施工图设计、评审、招标、开始进行施工。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 改造面积 | ≤45987.77㎡ | 完成改造面积45987.77㎡ | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 质量指标 | | 设计及施工验收规范要求 | 达到设计及施工验收规范要求 | 达到设计及施工验收规范要求 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | | 项目招标及实施 | ≤2024年12月 | 完成 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 预算金额 | ≤441.078940万元 | 441.078940万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 改善办学条件，为人才培养提供有力保障 | 改善办学条件，为人才培养提供有力保障 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 可以持续使用≥20年。 | 可以持续使用≥20年。 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | ≧90%以上 | 师生满意度≧90%以上 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 100.00 |  | |