项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目—命题中心网络出口宽带 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.000000 | | 40.000000 | 40.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40.000000 | | 40.000000 | 40.000000 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目保障本市教育考试命题、阅卷、评价、招生录取等辅助性、事务性工作。以及日常办公中，通过互联网传递教育信息，日常工作中电子邮件、网络视频会议、电子政务办公系统等工作，从而保障北京市教育考试命题阅卷服务中心工作稳定正常的开展。 | | | | | | 本项目完成了本项目的年度总目标，主要表现在：  1、提升院内300多工作人员的日常办公网络性能  2、为各类会议、培训提供稳定的网络服务  3、为院内承接的考试业务提供稳定的网络保障服务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网带宽 | | 不少600M 的互联网带宽服务 | | 600M互联网带宽 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 平均网络延迟 | | 不高于20M | | 测试网络延迟小于5ms | 5 | 5.00 | 无 | |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | | 全年可用性不低于99% | | 2024年可用率99.98% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | 1-6个月进行 | | 1个月完成采购 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 验收时间 | | 互联网接入服务时间为11-12月 | | 12月服务期 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 故障修复时间 | | 故障后2小时恢复 | | 故障后4小时恢复 | 10 | 8.00 | 故障修复时间较慢 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | 项目预算不高于51.28万/年 | | 40万/年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教育信息化社会影响力 | | 信息化能力提升 | | 得到提升 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | 用户满意度≥90% | | 用户满意度≥95% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.00 |  | |