项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京联合大学特殊教育学院运动场跑道更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.200000 |  | 119.200000 | 118.685548 | 10 |  | 99.57% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 119.200000 |  | 119.200000 | 118.685548 | — |  | 99.57% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京联合大学特殊教育学院运动场跑道更新，操场跑道、跳远场地、铅球场地、环形排水沟清理及盖板更换等在原场地基础上拆除修整新建，通过本项目的实施，改善广大师生的活动场地，消除安全隐患，为广大学生尤其是视力残疾大学生、听力残疾大学生等提供营造一个清洁、舒适、安全的活动休闲环境，推动我校教学事业、体育事业的发展。 |  |  |  |  |  | 完成北京联合大学特殊教育学院运动场跑道更新，操场跑道、跳远场地、铅球场地、环形排水沟清理及盖板更换等在原场地基础上拆除修整新建，通过本项目的实施，改善广大师生的活动场地，消除安全隐患，为广大学生尤其是视力残疾大学生、听力残疾大学生等提供营造一个清洁、舒适、安全的活动休闲环境，推动我校教学事业、体育事业的发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预制混凝土板拆除 |  | =11.49m³ |  | =11.49m³ | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拆除路面 |  | =2928.09㎡ |  | =2928.09㎡ | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拆除路缘石 |  | =312.17m |  | =312.17m | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格 |  | ≥100% |  | ≥100% | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工期 |  | ≤60天 |  | ≤60天 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价 |  | ≤119.99862万元 |  | 118.685548万元 | 20 | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 有效使用年限5年以上 |  | 有效使用年限5年以上 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 改善广大师生的体育教学环境，消除安全隐患，为广大师生营造一个清洁、舒适的教育、休闲环境 |  | 改善广大师生的体育教学环境，消除安全隐患，为广大师生营造一个清洁、舒适的教育、休闲环境 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会人员满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.96 |  |  |  |