项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北四环东路95号院消防安全和院内设施设备维修维护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市学校基建后勤管理事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 86.847577 | 86.370108 | 86.370108 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 86.847577 | 86.370108 | 86.370108 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目执行后可以保障本院的消防安全及正常办公，确保日常工作的顺利开展，符合消防、安全、卫生部门的要求。 | | | | 已根据相关规定执行项目，项目实施后已保障本院2024年度的消防安全及正常办公，确保日常工作的顺利开展，符合消防、安全、卫生部门的要求。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置中控值班人员 | 6人 | 6人 | 5 | 5.00 | 无 |
| 数量指标 | 更换消防控制柜 | 1组 | 1组 | 5 | 5.00 | 无 |
| 数量指标 | 灭火器年检 | 140个 | 140个 | 5 | 5.00 | 无 |
| 数量指标 | 电梯内五方对讲电话 | 1组 | 1组 | 5 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 消防设施设备维护保养 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 5 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 消防设施及电气安全检测 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 5 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 建筑物避雷装置检测 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 5 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 电梯日常维护保养定期年检 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 符合国家和北京市相关法律法规 | 5 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 垃圾清运及化粪池清掏 | 垃圾日产日清，化粪池清涛每年2次 | 垃圾日产日清，化粪池清涛每年2次 | 10 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障95号院消防安全及日常运行 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10.00 | 无 |
| 经济效益 | 项目控制成本 | ≤96.2万元 | 86.370108万元 | 10 | 10.00 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |