项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学六学七公寓配套设施项目（新竣工楼配套） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 451.000000 | | 451.000000 | 451.000000 | 10 | | 100% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 451.000000 | | 451.000000 | 451.000000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年7月之前，完成各组团和研留楼配套家具设备安装到位，确保新生及老校区学生可以入住。具体对宿舍内床、行李架、桌椅等家具，公共区设备等用品安装到位，满足学生需求。落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便，保证学生使用的便捷性与舒适度。 | | | | | | 已完成各组团和研留楼配套家具设备安装到位，确保新生及老校区学生可以入住。具体对宿舍内床、行李架、桌椅等家具，公共区设备等用品安装到位，满足学生需求。 落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便，保证学生使用的便捷性与舒适度。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年7月完成各组团和研留楼配套设备的安装。 | | ≤1包 | | 1包 | | 10 | | 9.00 | 指标值不明确，后续完善指标 | |
| 质量指标 | 通过项目验收。符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良。故障不高于1%。 | | ≤1% | | 1% | | 10 | | 9.00 | 后续完善 | |
| 时效指标 | 完成项目设备安装。 | | ≤1年 | | 完成项目各类设备的部署、安装工作。 | | 30 | | 29.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数451万元。 | | ≤451万元 | | 451万元 | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 社会成本指标 | 项目预算控制数451万元。 | | ≤451万元 | | 451万元 | | 5 | | 4.00 | 指标关联性不高，后续将完善指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算控制数451万元。 | | ≤451万元 | | 451万元 | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 使用便捷性，宿舍满足学生需求，上床下桌居住环境，大大提升了学生生活及学习的空间，方便学生在宿舍活动。故障不高于1%。 | | ≤1% | | 无故障 | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 使用安全性，配套家具符合国家安全标准，保障学生的人身安全。故障不高于1%。 | | ≤1% | | 1% | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使用持续时间至少10年。 | | ≤10年 | | 10年 | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意度，按照“421”标准为基础，质量和款式达到生活需求，使用后满意度达到95%以上。 | | ≥95% | | 96% | | 10 | | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.00 |  | |