项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 京冀创新教育学院人物化妆与美甲造型设计实训室建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京财贸职业学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 48.760000 | | 48.260000 | | 10 | | 98.97% | | 9.90 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 48.760000 | | 48.260000 | | — | | 98.97% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设完成人物化妆造型实训室一间、美甲实训室一间，可满足开设基础化妆造型、舞台影视化妆造型、形象设计技能综合实践、1+X人物化妆造型、大赛化妆、美甲设计6门课程教学实训需求，提升我校理实一体化教学水平和质量。为企业职工入校培训提供实训条件。 | | | | | | 完成建设人物化妆造型实训室一间、美甲实训室一间，可满足开设基础化妆造型、舞台影视化妆造型、形象设计技能综合实践、1+X人物化妆造型、大赛化妆、美甲设计6门课程教学实训需求，提升我校理实一体化教学水平和质量。为企业职工入校培训提供实训条件。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人物化妆造型实训室一间、美甲实训室一间 | | | =2间 | 2间 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 建设完成时间 | | | 2024年6月底前完成 | 2024年8月底前完成 | 30 | | 27.00 | | 合理规划、统筹安排项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | | | ≤57.7913万元 | 48.26000万元 | 10 | | 10.00 | | 招标结余 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供社会服务 | | | 可为企业职工入校培训打下良好基础。提供社会服务。 | 为企业职工入校培训打下良好基础。提供社会服务 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 有利于环境保护，所购置的设备均符合国家节能、环保要求，对生态环境无破坏行为，生态效益明显。 | | | 有利于环境保护，所购置的设备均符合国家节能、环保要求，对生态环境无破坏行为，生态效益明显。 | 有利于环境保护，所购置的设备均符合国家节能、环保要求，对生态环境无破坏行为，生态效益明显。 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.90 | |  | |