项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学一网通办平台建设项目（新竣工楼配套） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 构建“一网通办”服务平台。为全校提供一个通用的、具有扩展性的业务流程管理平台；集成汇聚面向师生的教学、学习、办公、生活等服务事项及学校管理运行流程，为师生提供便捷的办事服务，让数据多跑路、师生少跑腿。  构建电子签章可信服务平台。实现一网通办平台等系统流程审批签章、文件签章、网页签章等互信互验功能，实现“智慧校园”可信化建设。 | | | | | | 2024年完成学校“一网通办”平台建设，为学校师生提供了更便捷的在线办事服务体验；完成了电子签章可信服务平台建设，保障线上审批的规范性、安全性和权威性。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一网通办服务平台应用软件 | 一网通办基础平台1项；一网通办服务大厅（PC端）1项；一网通办移动服务大厅1项；一网通办服务构建平台1项；效能监督功能模块1项；师生一表通功能模块1项；统一日程管理中心功能模块1项；统一消息中心功能模块1项；统一待办中心功能模块1项。 | | | 完成一网通办基础平台、服务大厅、移动服务大厅、服务构建平台、效能监督模块、统一日程管理中心、统一消息中心、统一待办中心功能模块部署。 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 电子签章可信服务平台硬件 | 专用密码设备1套 | | | 完成1套专用密码设备采购、安装及调试 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 电子签章可信服务平台应用软件 | 电子签章管理系统1项；在线签章服务系统1项；电子签章验证平台1项；认证签名移动端模块1项。 | | | 完成电子签章管理系统、在线签章服务系统、电子签章验证平台、认证签名移动端模块部署。 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 电子签章可信服务平台数字证书 | 个人证书200个；单位证书100个。 | | | 完成个人证书200个；单位证书100个采购、授权工作。 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 一网通办平台运行平稳度 | 一网通办平台年故障时间不高于1% | | | 一网通办平台年故障时间不高于1% | | 5 | | 4.00 | 后续完善 |
| 电子签章可信服务平台硬件设备 | 符合商用密码资质，设备年故障时间平均值不高于1% | | | 符合商用密码资质，设备年故障时间平均值不高于1% | | 5 | | 4.00 | 后续完善 |
| 时效指标 | 采购调研准备 | 1个月 | | | 1个月 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 供货、系统安装、调试 | 3个月 | | | 3个月 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 人员培训、验收 | 2个月 | | | 2个月 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 采购工作 | 2个月 | | | 2个月 | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | 200万元 | | | 200万元 | | 10 | | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足 “一网通办”建设标准 | 100% | | | 100% | | 10 | | 8.00 | 后续完善 |
| 可持续影响指标 | 软硬件使用寿命 | 设备平均服役年限不低6年 | | | 6年 | | 10 | | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | | 98.98% | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 学生满意度 | ≥95% | | | 98.98% | | 5 | | 5.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.00 |  |