项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 | 信息化系统新建项目-中小学生实践活动及社团综合管理服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 253.250000 |  | 248.700000 |  | 248.690000 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 253.250000 |  | 248.700000 |  | 248.690000 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为全市唯一的市级综合性校外教育单位，北京市少年宫需要通过信息化手段实现科技、体育、艺术、自然、社会各类多元化实践活动的组织和管理，实现校外活动组织过程的线上+线下融合高效管理。同时作为全市学生社团活动的主管单位要加强对市级中小学体育、艺术和科技类高水平学生社团的建设和统筹管理，建成全市高水平学生社团数据库，满足动态统计分析需求。实现社团和中小学活动各类数据收集、分析及共享，充分发挥系统收集的数据价值，助力“双减”，促进家、校、社融合育人。创建北京市具有代表性的全国一流大规模中小学生实践活动和社团管理的示范项目。 |  |  |  |  |  | 中小学生实践活动子系统实现了系统与市级教育大数据平台、北京CA统一认证平台、“京通”等系统的对接。系统后台管理端实现用户活动创建、活动报名、评价规则设计等功能，用户端实现活动报名、活动作品上传、作品评奖等功能，系统能满足各类资料征集和报名预约类活动的组织和管理要求，极大地方便了教师通过线上开展活动组织及管理工作。 高水平社团子系统，完成了校、区、专家培训，并完成五大类485个高水平社团、245所中小学校及校外教育单位提交的17万份材料的数字化评审工作，实现评审的规范化管理和全程留痕。通过数字化手段，将评审制度与流程深度融合，有效提升了评审效率，为全市社团发展和管理工作提供了可靠的数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 服务人数 |  | ≥150000万 |  | 300000万 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成平台建设 |  | 3个 |  | 3个 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 覆盖全市18个区 |  | 18个 |  | 18个 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 系统支持最大并发200 |  | ≥200人 |  | 200人 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 系统支持最大使用人数10000人 |  | ≤10000人 |  | 10000人 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 系统保持7×24小时稳定 |  | 系统保持7×24小时稳定 |  | 保持7×24小时稳定 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 招标采购时间 |  | 2024年8月前 |  | 2024年5月 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时 |  | 1小时 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 验收时间 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月9日 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤60分钟 |  | 50分钟 |  | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目总体建设费用 |  | ≤253.25万元 |  | 248.69万 |  | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 节省活动组织成本及纸张使用 |  | 中小学实践活动及社团综合管理服务平台建设完成后，在报审及评审工作中，大量减少纸张及快递支出成本，以更环保信息化形式助力各类活动组织，人工时间成本大量减少，在管理人效方面也产生正面价值。 |  | 系统本年度完成了30万人次的使用服务，线上完成的实践活动材料收集、高水平社团评审等工作，节省了大量纸张消耗。同时，也节省了材料快递费。 系统投入使用后，未来将持续节省相关经济成本。 |  | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 活动直接或间接收益人群及正向影响力 |  | 中小学生实践活动及社团综合管理服务平台的建成，信息化服务于北京中小学及社团活动、年审等工作，并辐射至全国范围。服务平台的建成，将线下报审评审社团年审等工作转移至线上，减少因报评审文件快递u盘刻录等产生的大量支出成本，系统实现全方位云端功能（提交评审处理分析动态管理数据库存储等）。各层级评审工作人工时间成本也大大缩短，在管理人效方面也将产生正面价值。平台以更环保、信息化、高校的崭新模式，为北京乃至全国的中小学及社团，提供高质量服务。 |  | 面向北京市1800 多所中小学校160 万中小学生，25 万左右教师提供服务，促进了“双减”及家、校、社融合。 中小学生实践活动及社团综合管理服务平台的建成，信息化服务于北京中小学及社团活动评审工作。平台的建成，为全市高水平社团评审工作线下评审赋能加速，更准确公平快速完成大量以往线下繁琐审社团评审工作减少因报评审文件快递u盘刻录等产生的大量支出成本，系统实现全方位云端功能（提交评审处理分析动态管理数据库存储等）。各层级评审工作人工时间成本也大大缩短。 |  | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 用户体验满意度评价好评率 |  | ≥90% |  | 98.3% |  | 10 | 10.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |  |