项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-行业网络安全服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140.000000 | 140.000000 | | 131.530000 | | 10 | | 93.95% | | 9.40 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 140.000000 | 140.000000 | | 131.530000 | | — | | 93.95% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步做好北京教育网络安全服务保障，应对各种各样的网络威胁和入侵，持续保持北京市教育系统信息化良性发展的好势头，根据工作要求和考核标准，北京市教育网络安全急需做好重点时期重点系统网络安全保障工作。 | | | | | | 完成对市教育行业所属单位开展网络安全培训、网络安全宣传等系列活动，定期组织网络安全现场检查和远程技术检测等工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办网络安全周宣传系列活动次数 | | | 1次 | 1次 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 安全检测漏洞库更新及时 | | | 达成 | 达成 | 10 | | 8.40 | | 加强项目指标描述的科学性。 | |
| 时效指标 | 项目周期 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | | | ≤140万 | 131.53万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 培训对行业或业务发展的正面影响 | | | 达成 | 达成 | 15 | | 13.60 | | 进一步加强指标量化。 | |
| 可持续影响指标 | 为现场检查的单位提供整改建议，单位安全体系逐步完善 | | | 达成 | 达成 | 15 | | 13.40 | | 进一步加强指标量化。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 现场检查服务单位满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 9.20 | | 加强目标用户调研数量。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.00 | |  | |