项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-校园环境安全整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 250.333710 |  | 250.333710 | 241.770338 | 10.00 | 96.58% | 9.66 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 250.333710 |  | 250.333710 | 241.770338 | — | 96.58% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，达到解决校园道路坑洼不平、部分地面破损严重、容易造成师生意外受伤的问题，使学校长期以来校园内道路年久失修，路面不平整、部分路面塌陷严重的问题得以彻底解决，达到符合校园安全、平整美观的要求，保障在校师生员工安全，进一步深化和谐、安全、美丽校园建设，为学校实现环境和谐、安全发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 通过施工改造，校园道路坑洼不平、部分地面破损严重、容易造成师生意外受伤的安全隐患问题得以解决，达到符合校园安全、平整美观的要求，保障在校师生员工安全，进一步深化和谐、安全、美丽校园建设，实现了总体绩效目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除路面5586.29㎡；新做路面4054.11㎡。 |  | 1项 |  | 1项 | 25.00 | 25.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 | 20.00 | 20.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在2024年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2024年6-9月组织工程实施。 |  | 在2024年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2024年6-9月组织工程实施。 |  | 已在2024年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2024年6-9月组织工程实施。 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金总额。 |  | ≤250.333710万元 |  | 241.770338万元 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保护师生人身安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  | 保护师生人身安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  | 通过项目改造，保护师生人身安全，美化了校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 积极提倡环保施工、科学施工，确保项目建设对周边环境无污染。 |  | 环保施工、科学施工，保证项目建设对周边环境无污染。 |  | 项目进行了环保施工、科学施工，对周边环境无污染。 | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决校园道路不平问题，达到符合校园安全、平整美观的要求，建设完成后持续使用年限 |  | ≥5年 |  | 将持续使用5年以上 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 |  | 95% |  | 95% | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.66 |  |