|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-京冀职教改革示范园区一期（第一年）建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京经济管理职业学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2738.876100 | 2738.876033 | 2729.016488 | 10 | | 99.64% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2738.876100 | 2738.876033 |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 充分盘活固安校区现有资源，保障2024年首批职业本科生顺利入校，开展学生宿舍改造工程、宿舍家具及配套设施购置、公共机房改造项目等。 | | | | | 已完成学生宿舍改造工程、宿舍家具及配套设施购置、公共机房改造项目等建设。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造 | | =1项 | 1项 | 2.5 | 2.50 | | 无 | |
| 项目监理 | | =1项 | 1项 | 1.5 | 1.50 | | 无 | |
| 专用设备 | | =1项 | 1项 | 1.5 | 1.50 | | 无 | |
| 项目规划 | | =1项 | 1项 | 1.5 | 1.50 | | 无 | |
| 信息系统 | | =1项 | 1项 | 1.5 | 1.50 | | 无 | |
| 项目设计 | | =1项 | 1项 | 1.5 | 1.50 | | 无 | |
| 质量指标 | 已安装设备调试合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 已竣工项目验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 前期准备、招标、建设、竣工阶段 | | 2024年 | 2024年 | 20 | 20.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤2,738.8760万元 | 2,729.0164万元 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | ≥10年 | 10年 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 生态达标度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 经济效益指标 | 经济效益 | | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 教职工满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.96 | |  | |