项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）-北京市教师发展管理服务平台教师资格管理子系统 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教师发展中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.017725 | 77.500000 | | 77.500000 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 78.017725 | 77.500000 | | 77.500000 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”、政务信息系统整合共享的原则，加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”的工作建设。建立北京市教师资格管理系统，将旧有系统进行模块化升级、整合，完成数据互通。同时，开发新的业务模块，将实际业务范围完全覆盖。不断完善业务和信息资源的管理，提升教师资格业务规范化管理水平。尽量线上完成业务流程，提升业务工作效率和处置能力，减少线下活动依赖。最终形成一个市区两级共用、统一完善、能够有力支撑北京市教师资格制度实施工作、能够顺应并满足政务服务改革深化步伐与要求的新系统。 | | | | | | 建成市区两级统一的教师资格管理平台，完成6大核心业务模块的重构升级，实现教师资格认定、定期注册、证书管理多个业务的一网通办，依托于北京市政务服务平台，打通与公安部人口库、教育部学信网、卫健委体检中心等数据接口，实现身份核验、学历认证等多类关键数据实时校验，系统自动完成审核率80%，网上办理率95%，用户满意度大于99%，大幅提升审批效率，助力北京市教师资格管理迈入"智能秒批、无感办理新阶段 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统建设数量 | | | 1个 | 1个 | 5 | 5.00 | 无 |
| 用户范围 | | | ≥3万人 | 4万人 | 20 | 20.00 | 无 |
| 质量指标 | 试运行期间正常运行率 | | | ＞99% | 99.5% | 5 | 5.00 | 无 |
| 系统故障修复响应时间 | | | ≤4小时 | 2小时内 | 5 | 5.00 | 无 |
| 故障响应率、排除率 | | | 100% | 100% | 5 | 5.00 | 无 |
| 系统运行维护响应时间 | | | ≤60分钟 | 30分钟 | 5 | 5.00 | 无 |
| 通过第三方软件测评、安全测评，项目监理通过专家验收 | | | 测评验收通过 | 测评验收通过 | 5 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 操作行响应要求控制在5秒以内： | | | ≤5秒 | 3秒 | 5 | 5.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制项目预算 | | | ≤78.017725万元 | 77.500000万元 | 10 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 系统建成以后，各项业务审核时间缩减50%以上、减少纸化办公。 | | | 达到 | 系统通过规则自动给出网审结果，节省审核工作量80%，减少纸质化办公95% | 15 | 15.00 | 无 |
| 社会效益  指标 | 建设一个教师资格管理服务平台，提供给社会面申请人办理教师资格认定、教师资格面试网审、高校教师资格、教师资格证书补换重发、高校考务、定期注册等业务，尽量线上完成业务流程，提升业务工作效率和处置能力，减少线下活动依赖，顺应并满足政务服务改革深化步伐与要求的新系统 | | | 达到 | 系统建成后，各类教师资格相关业务申请人95%以上都通过线上完成业务流程，大幅提升工作效率和处置能力。 | 5 | 3.20 | 因数据对接不完善所致，将继续加强数据对接。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | ≥99% | 99.5% | 5 | 5.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.20 |  |