项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市少年宫软件正版化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.026000 |  | 15.800000 | 15.800000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.026000 |  | 15.800000 | 15.800000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现申请财政专项经费支持，预计花费22.026万元。该项目主要包含以下三个方面：1、购买微软windows桌面操作系统年场地授权服务；2、购买金山WPS OFFICE2019专业版年场地授权服务；3、购买杀毒软件年授权服务。该项目实施后可以使北京市少年宫固定资产在账终端设置软件正版化全覆盖，最终达到北京市软件正版化检查的要求。 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成采购、授权、安装工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 360天擎终端安全管理系统V6.0（服务器端）年授权 |  | 18个 |  | 18个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微软windows桌面操作系统年场地授权 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 金山WPS OFFICE2019 专业版年场地授权 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 360天擎终端安全管理系统V6.0（客户端）年授权 |  | 350个 |  | 350个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 软件正版化使用率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年10-12月投入 |  | ≤12月 |  | 9月和11月 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保办公软件、办公电脑正版化普及 |  | 确保办公软件、办公电脑正版化普及 |  | 少年宫办公软件、办公电脑正版化已全面普及 | 30 |  | 30.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |