项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维-互联网接入 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育督导评估院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.000000 | 20.000000 | | 20.000000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.000000 | 20.000000 | | 20.000000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足单位正常的网络、安全和应用需求，提供日常办公、视频会议、安防监控等信息化需求的基础网络支撑服务，切实保障信息化工作的顺利开展。 | | | | | | 按预期完成互联网接入，满足日常办公、视频会议、安防监控等信息化需求的基础网络支撑服务，保障信息化工作的顺利开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入链路 | | | 1条 | 1条 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 网络延时 | | | ≤50MBPS | ≤50MBPS | 5 | | 4.00 | | 督促服务商提高工作质量 | |
| 可用性 | | | ≥99.90% | ≥99.90% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 丢包率 | | | ≤0.50% | ≤0.50% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成安装调试并投入使用 | | | ≤8月 | 8月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行预算计划 | | | ≤20万元 | 20万元 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供网络基础保障，项目单位正常运转 | | | 优 | 优 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位成员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.00 | |  | |