项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—良乡校区16-02-05地块消防设施配套及校园文化基础建设（新竣工配套） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京工商大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 221.616039 | | 397.996039 | 397.996039 | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | 221.616039 | | 397.996039 | 397.996039 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度完成项目调研、现场实地踏勘、施工图设计、评审、招标、项目开始实施 | | | | | 2024年度完成项目调研、现场实地踏勘、施工图设计、评审、招标、项目开始实施 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 硬场地 | ≤3500平米 | 3500平米 | 6.00 | 6.00 | | 无 | |
| 消防道路 | ≤7000平米 | 7000平米 | 8.00 | 8.00 | | 无 | |
| 水景 | ≤285平米 | 285平米 | 6.00 | 6.00 | | 无 | |
| 质量指标 | | 设计及施工验收规范要求 | 设计符合《建筑防火通用规范GB55037-2022》、《DB11T 335-2006园林设计文件内容及深度》、《CJJ/T 67-2015 风景园林制图标准》规范要求 | 设计符合《建筑防火通用规范GB55037-2022》、《DB11T 335-2006园林设计文件内容及深度》、《CJJ/T 67-2015 风景园林制图标准》规范要求 | 20.00 | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | | 招标、施工 | 2024年1-12月 | 2024年12月前完成 | 20.00 | 20.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制预算 | ≤397.996039万元 | 397.996039万元 | 10.00 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 为师生营造生态、健康、安全、舒适的校园景观 | 为师生营造生态、健康、安全、舒适的校园景观 | 为师生营造生态、健康、安全、舒适的校园景观 | 20.00 | 20.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |  | |