项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北京教育学院在线教学平台服务项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京教育学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 81.600000 | 81.600000 | | 81.600000 | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 81.600000 | 81.600000 | | 81.600000 | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过采购服务的形式，持续保障“北京教师学习网”在线教学平台稳定运行，为首都基础教育和我院教师培训工作提供信息化手段支撑。该平台作为教师终身学习服务平台，能够提供线上及线上线下相结合的混合式培训服务支撑，支持教师自主研修、学院教务管理等功能，为教师个人专业发展及学院培训组织管理提供有力支撑，并具有过程管理、数据分析、教师档案建立等功能模块，支持多终端学习方式。 | | | | | | 该平台作为教师终身学习服务平台，支持多终端学习方式，2024年整体运行平稳，承担了“十四五”公共必修课培训、人工智能赋能教育教学能力提升全员专题实训、北京市国家课程新教材市级专题培训等市级培训，以及院内学历教育、市培、委培、援培等培训任务。  平台迭代升级了“互动课堂”教学功能，优化了线上线下混合式研修模块，上线了“数据驾驶舱”，开发了“启航杯”“五彩杯”展示管理系统，实现两项活动全流程信息技术管理，上线了一批优质课程资源。  平台全年总访问量超435万人次，承担的培训项目共359个，培训总人数达231424人，上线课程资源1673讲。一年来，该项目实现了预期效果，达到了各项绩效指标。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训规模 | | | ≥150000人次 | 231424  人次 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 培训班 | | | ≥300个 | 359个 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 教学完成线上线下混合教学，自主和线上协同研修，支教务和教学项目管理；支持过程管理、数据分析和学习档案生成与管理，平台达到国家信息安全保护三级认证。 | | | 定性 | 完成 | 20 | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 执行进度，分阶段严格执行进度 | | | 定性 | 完成 | 20 | 19.00 | | 细化进度指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格在预算申报内 | | | ≤81.6万元 | 81.6万元 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足线上线下混合式教学和学员自主研修，教师教学提升提升 | | | 定性 | 合格 | 20 | 18.50 | | 细化效益指标 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象学员满意度 | | | ≥90% | 95.29% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.50 | |  | |