项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-首师大附中教育教学数据整合汇聚服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 首都师范大学附属中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.900000 | 48.900000 | | 48.900000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 48.900000 | 48.900000 | | 48.900000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购买教育教学数据整合汇聚服务，梳理学校现有各系统教育教学数据，规划学校整体教育教学数据体系，按主题进行汇聚整合，运用大数据技术为学校提供教育教学数据支撑服务。 | | | | | | 完成购买教育教学数据整合汇聚服务，完成梳理学校现有各系统教育教学数据，完成规划学校整体教育教学数据体系，完成按主题进行汇聚整合，运用大数据技术为学校提供教育教学数据支撑服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范管理服务、数据源管理服务、元数据管理服务、数据单表采集服务、数据批量采集服务、数据自定义采集服务、数据实时采集服务、数据接入服务、数据质量探查服务、数据标准化服务、数据加工服务、数据落地服务、敏感数据识别服务、数据分析服务、实时计算服务、任务调度管理服务、数据资产管理服务、数据溯源服务、数据共享 | | | =1项 | 1项 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 服务质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 验收合格率 | | | ≥98% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | ≤3月 | 3月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 选型采购时间 | | | ≤5月 | 5月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 服务实施时间 | | | ≤11月 | 10月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 验收时间 | | | ≤12月 | 11月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤49.000000万元 | 48.900000万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 单位购置成本 | | | ≤49.000000万元 | 48.900000万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 优 | 优 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |