项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-小营校区防火门及消防水系统改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.510000 | | 84.510000 | 84.510000 | 10 | | 100% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 84.510000 | | 84.510000 | 84.510000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据消防相关行业规范及要求，通过消防水系统改造及部分防火门更换，实现小营校区西南侧区域消防出水压力合格，校区防火门完好可用的目标。 | | | | | | 当年预算于8月份执行完毕。项目于9月5日进行竣工验收，工程质量合格，结算已完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造楼宇数量 | | ≥20座 | | 15座 | | 20 | | 16.00 | 后续完善 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收率 | | 100% | | 100% | | 20 | | 20.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | | 84.51万元 | | 84.51万元 | | 10 | | 10.00 | 无 | |
| 社会成本指标 | 社会效果 | | 为师生提供更安全的环境，使师生身心愉悦，提高幸福感，促进师生能更好的专注科学研究、更好的成长成才，为实现社会主义现代化助力。 | | 99% | | 10 | | 8.00 | 后续完善 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建材使用 | | 使用环保材料，降低修缮改造后的污染。 | | 环保率98% | | 10 | | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 为师生服务年限 | | 项目完成后，将长期有效地为在校师生服务，办学条件得到提升。 | | 长期服务 | | 10 | | 8.00 | 后续完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | 98% | | 98% | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 98% | | 98% | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90.00 |  | |