项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造-北京市教育公共服务平台统筹建设项目（三期）  -北京市教师发展管理服务平台北京教师培训信息管理服务系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教师发展中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 79.750000 | 74.750000 | | 74.750000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 79.750000 | 74.750000 | | 74.750000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| “北京市干部教师培训管理系统建设”作为覆盖全北京市中小幼干部、教师培训管理系统，把平台最终建设成一个基于互联网+培训、大数据分析的培训信息管理，使社会化、终身化学习成为教师培训与学习的未来。最终实现建设成一个面向全北京服务于各区的中小幼干部、教师培训管理、大数据分析综合系统。通过本次项目建设，将实现北京市中小幼干部、教师培训管理的数据规范化，培训信息管理权限合理，提高培训管理质量与易用性，为市区各级行政管理机构随时提供大数据分析及支持服务。该系统建设完成后将根据不同类别用户实现各级各类别培训课程的报名与授分管理，为各级用户提供实时大数据监测及分析，适应市、区、校共管模式。 | | | | | | 2024年完成了基础教育教师培训子系统与基础教育干部培训子系统  的开发、安装、部署、集成、联调等工作，涵盖了培训机构管理、学员管理、培训师资管理、培训项目管理、学分管理等16个功能模块，迁移了4500万条数据，并正式投入使用，达到了各类指标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 每千行代码缺陷密度 | | | ≤25个 | 20个 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 系统每秒支持并发访问量 | | | ≥100人 | 200人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 页面操作响应时间 | | | ≤5秒 | 6秒 | 10 | | 7.40 | | 部分网页数据量较大，检索时间超过指标值。未来将优化数据库语句，提高响应速度。 | |
| 系统在线用户数量 | | | ≥500人 | 1000人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 系统正常运行率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制项目预算 | | | ≤79.75万元 | 74.75万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 系统建成以后，将减少培训工作各种资源投入。指标是：每年减少资源投入成本。 | | | ≥150万元 | 150万元 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 系统建成以后，将极大提高各类培训，包括校本培训、区级项目培训、市级项目培训等工作效率。指标是：教师培训工作效率提高倍数 | | | ≥3 | 3 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | ≥90% | 97.6% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.40 | |  | |