项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜智慧校园系统运维与技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 50.000000 |  | 49.700000 |  | 10 |  | 99.40% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 |  | 49.700000 |  | 10 |  | 99.40% |  | 9.94 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目年度内预计完成以下目标： （1）完成智慧校园基础平台及第一期第二期建设的内控管理系统、图书管理系统、实验教学管理系统、周安排系统的运维技术服务，保障平稳运行，做好相关业务的有效支撑。（2）完成网络基础设施、网络设备、网络安全设备及其运行软件的运维服务。（3）完成部分系统的部分功能的升级完善。（4）完成系统杀毒软件年内的授权运行和病毒库的升级维护，保障对基础平台及各业务系统进行病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等的主动防御、查杀和防护，安全运行状态监测及漏洞扫描修复工作；保障定期巡检和安全防护相关服务工作，包括做好重要时期及重大活动期间网络安全保障。 |  |  |  |  |  | 本项目预计各项目标任务均已完成，包括业务系统（内控、图书、实验教学、周安排系统）及网络基础设施的稳定运维和技术支持，确保了业务的有效支撑；按计划完成了部分系统功能的升级完善；并圆满执行了全年的系统安全防护工作，涵盖杀毒软件维护、状态监测、漏洞修复、定期巡检及重要时期的网络安全保障，所有预期目标均成功达成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 |  |  | ＝5项 | ＝5项 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统升级服务 |  |  | ＝2项 | ＝2项 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障排除 |  |  | ＝120分钟 | ＜120分钟 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障响应 |  |  | ＝15分钟 | ＜15分钟 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 正常运行率 |  |  | ＝99% | ＝99% | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 运维工作完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 调研和方案制定 |  |  | ≤8月 | =8月 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购 |  |  | ≤3月 | =3月 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 满意度调查、验收 |  |  | ≤11月 | =11月 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实施运行 |  |  | ≤10月 | =10月 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  |  | ≤50.000000万元 | =49.700000万元 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 科学实时地专业运维和技术支持服务，大大降低设施设备的故障率和淘汰率，提高使用寿命和运行效率，节省时间成本率和维护更新的成本率。 |  |  | ≥96% | ＝95% | 10 |  | 9.00 |  | 项目按计划进度已保障安全正常运行，将在未来使用中逐步实现其功能履职。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障业务各系统安全运行效率；提升业务系统的技术服务效能；保障网络设施、设备、软件、环境的安全稳定率 |  |  | ≥96% | ＝95% | 10 |  | 9.00 |  | 项目按计划进度已已保障安全正常运行，将在未来使用中逐步实现其功能履职 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工 |  |  | ≥95% | ＝98% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生 |  |  | ≥95% | ＝97% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.94 |  |  |  |