项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——四校区运动场综合改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 742.314405 | 742.314405 |  | 742.314405 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 742.314405 | 742.314405 |  | 742.314405 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成红领巾桥、工体北路、学院路和垡头等四校区，总计21652余平方米的运动场改造， |  |  |  |  |  | 完成了红领巾桥、工体北路、学院路区和垡头等四校区，总计21652余平方米的运动场改造， |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 红领巾校区运动场改造面积 |  |  | =4789.79平方米 | 4789.79平方米 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工体北路校区运动场改造面积 |  |  | =4445.66平方米 | 4445.66平方米 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学院路校区运动场改造面积 |  |  | =1396.20平方米 | 1396.20平方米 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 垡头校区-南院运动场改造面积 |  |  | =4878.43平方米 | 4878.43平方米 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 垡头校区-北院运动场改造面积 |  |  | =6142.05平方米 | 6142.05平方米 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 2025年12月底前完成 | 2025年3月完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥10000 | 10000 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | =10 | 10 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 全校师生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |