|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-教三、教四楼抗震加固工程配套设施设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1,960.000000 | 1,960.000000 | 1,957.630600 | 10 | 99.88% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,960.000000 | 1,960.000000 | 1,957.630600 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 配合教三、教四楼抗震加固工程，对64间不同类型的教室及配套空间进行建设，通过配备多媒体教学设备、桌椅家具等设备设施，打造数字化多功能共享教室。 | | | | 2024年9月新学期之初正式投入使用，空间共计64间，面积达到5200余平方米，满足新时期人才培养、学科建设、社会服务的新需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共教室数量 | ≥270所 | 271间 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 教学桌椅数量 | ≥3300座 | 教学桌椅3598座（位） | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 教三、教四楼教室及相关空间建设数量 | 64个 | 64间 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 教学设备类数量 | ≥2800个 | 教学软硬件数量3734个（台、套、点） | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 教三、教四楼教室及相关空间面积 | ≥5200平方米 | 5360.09平方米 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 100% | 设备验收通过率达100% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 2024年完成招标、项目实施、设备试运行及项目验收 | 2024年1-12月 | 按时完成 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤1960万元 | 1957.6306万元 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新教学模式，加强人才培养，拓展教师教育实践新路径。 | 创新教学模式，加强人才培养，拓展教师教育实践新路径。 | 优 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 坚持姓“师”初心，服务新时代首都基础教育改革发展和全国教育高地建设。 | 坚持姓“师”初心，服务新时代首都基础教育改革发展和全国教育高地建设。 | 优 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 推进“双一流大学”建设，满足新时期人才培养、学科建设、社会服务的新需求。 | 推进“双一流大学”建设，满足新时期人才培养、学科建设、社会服务的新需求。 | 优 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 缓解教学空间不足、设备设施短缺老旧的实际困难，保障教学运行平稳有序。 | 缓解教学空间不足、设备设施短缺老旧的实际困难，保障教学运行平稳有序。 | 优 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 响应智能时代需求，加强智能技术与教师教育的紧密融合。 | 响应智能时代需求，加强智能技术与教师教育的紧密融合。 | 有利于数字技术与教育教学深度融合，促进智能技术与教师教育的紧密融合，不断激发学生对新兴教育学技术的兴趣。 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 教三、教四楼公共教学空间投入使用后，教室建筑面积生均指标 | ≥2.03平方米/人 | 2.0399㎡/人 | 2.00 | 1.50 | 无 |
| 教室日均使用时间 | ≥12小时 | 15小时 | 2.00 | 1.50 | 无 |
| 缓解课程安排压力，每学期我校公共教室保障本科生教学任务 | ≥2200门 | 2024-2025学年第一学期公共教室保障本科生课程2399门 | 3.00 | 2.50 | 无 |
| 缓解我校课程安排压力，每学期我校公共教室保障研究生教学任务 | ≥800门 | 2024-2025学年第一学期公共教室保障研究生课程812门 | 3.00 | 2.50 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 95.23% | 2.00 | 1.00 | 无 |
| 学生满意度 | ≥90% | 96.98% | 3.00 | 2.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 95.99 |  |