项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目-北京市少年宫互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.081600 |  | 39.081600 | 39.081600 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.081600 |  | 39.081600 | 39.081600 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市少年宫人员办公和教学区域信息点位数量约3000多处，PC终端400余台，移动终端约700台。目前我宫双链路带宽分别为教育信息网100M，中国电信200M，基本满足教学、办公的需求。2024年少年宫申请沿用上年度的带宽数量不变（即双链路，共300M带宽），依据北京市政府采购网报价申请资金39.0816万元。 |  |  |  |  |  | 执行互联网带宽接入，实现了局域网对单位信息化办公和教学的应用，完成了本年度的网络带宽服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教育信息网宽带 |  | 100Mbps |  | 100Mbps | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中国联通网宽带 |  | 200Mbps |  | 200Mbps | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 带宽丢包率 |  | ≤5% |  | 4% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 教育信息网2024年5-6月完成投入使用 |  | ≤6月 |  | 6月1日 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中国联通网2024年4-5月完成投入使用 |  | ≤5月 |  | 5月1日 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有助于提高北京市少年宫公共服务水平 |  | 有助于提高北京市少年宫公共服务水平 |  | 完成主楼1-5号楼、6-8号楼、平房区、植物园区互联网带宽接入，圆满完成了市宫各类课外活动的网络需求，提高了市宫对社会公共服务的水平。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保障北京市少年宫应用系统稳定运行 |  | 保障北京市少年宫应用系统稳定运行 |  | 北京市少年宫日常信息化办公及线上教学需要有持续稳定的互联网带宽作为支撑，发挥了积极作用。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 互联网接入提高了局域网网络安全性能 |  | 互联网接入提高了局域网网络安全性能 |  | 实现北京市少年宫有线、无线网络的安全环境，两家网络供应商积极配合北京市少年宫网络安全评估及安防演练，成果显著。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |