项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-涿州校区室外环境改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 141.770000 | 378.056104 | 378.056104 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 141.770000 | 378.056104 | 378.056104 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 涿州校区“23·7”极端强降雨灾害后，为保障正常教育教学秩序，恢复受损的基础设施。特别是受洪灾影响，校区内存在大量淤泥沉积，且淤泥中含有大量细菌滋生物；清除淤泥过程中，进一步加剧了基础设施的破坏，因此亟需开展多项修复工作：需修复室外塌陷的车行道路与人行步道砖；恢复绿化区域的树木、草地及配套的绿化灌溉系统；修复建筑周边的散水；恢复道路电缆及路灯；恢复室外座椅和道路周边的垃圾桶。 |  |  |  | 项目实施后，恢复了室外塌陷的车行道路与人行步道砖；恢复绿化区域的树木、草地及配套的绿化灌溉系统；修复建筑周边的散水；恢复道路电缆及路灯；恢复室外座椅和道路周边的垃圾桶等，保障校区正常教育教学及工作生活。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 照明（低杆路灯） | =40套 | 40套 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 照明（高杆路灯） | =33套 | 33套 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 庭院灯、草坪灯、装饰灯 | =80套 | 80套 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电线预埋 | ≥900米 | 910米 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 灌溉系统（包含开挖和回填） | ≥3000米 | 3050米 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量标准符合《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；国家建筑标准设计图集《19BJ1-1图集》；《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）和其它有关的国家、行业和地方标准、规范要求。 | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 整体工程进度指标 | 2024年7月完成竣工验收。2024年9月投入使用。 | 2024年7月竣工验收。2024年9月投入使用。 | 13 |  | 13.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤378.056104万元 | 378.056104万元 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 本项目注重工程质量、降低后期维修成本。 | 本项目注重工程质量、降低后期维修成本。 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 达到“23·7”极端强降雨灾害后室外重新建设目标，有助于恢复校园整体风貌和重建灾后校园，为师生营造更加美好安全的校园环境。 | 项目已实施，达到“23·7”极端强降雨灾害后室外重新建设目标，有助于恢复校园整体风貌和重建灾后校园，为师生营造更加美好安全的校园环境。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 施工主要材料符合中国环保产品认证、中国环境标志产品认证(十环认证)等要求，达到环保要求。 | 项目已实施，施工主要材料符合中国环保产品认证、中国环境标志产品认证(十环认证)等要求，达到环保要求。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目应实现了灾后室外环境的重建和恢复，提升学生对学校的满意度和学校形象。 | 该项目实施后，实现了灾后室外环境的重建和恢复，提升学生对学校的满意度和学校形象。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 95% | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |