项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建项目-基于“京办”的智慧教育办公空间建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字教育中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 279.566079 | 271.800000 | | 271.800000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 279.566079 | 271.800000 | | 271.800000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过本项目实施，开展面向行业主管单位的行政办公信息化服务，在满足移动办公的同时，进一步完善功能的易用性、便捷性、安全性，能更大程度的发挥已建综合办公平台系统的应有功效，确保办公平台应用系统持续稳定运行，为各位单位提供更优质的服务。 | | | | | | 本项目于2024年11月26日完成验收，实现办公空间统一入口、业务协同、信息资源共享，提升各处室的协同工作能力，促进有效合理地分配资源，职能工作整体的运行效率、效能将得到极大的提高。对比系统上线前，处室之间的协同工作量、办公时间等资源将得到极大的节省。大幅提高了工作效率和质量，实现了快速高效、安全规范地处理行政事务工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 系统软件测试 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 系统故障率 | | | ≤5% | 1% | 5 | | 4.00 | | 进一步提高目标设置合理性。 | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | | ≤4小时 | 4小时 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 系统运行维护响应时间 | | | ≤4小时 | 4小时 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 需求、招标采购 | | | 评审结束，资金下达后 | 2024年 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 验收时间 | | | 项目服务期结束后 | 2024年11月 | 2.5 | | 2.50 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤279.566079万元 | 271.8万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 行政成本下降率 | | | ≥5% | 5% | 15 | | 12.80 | | 进一步提高目标设置合理性。 | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | ≥5年 | 5年 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8.40 | | 今后将扩大调查覆盖范围。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.20 | |  | |