项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件--1号宿舍楼抗震加固改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京工业大学 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1603.846166 | | 1603.846166 | 1603.401657 | | 10 | 99.97% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1603.846166 | | 1603.846166 | 1603.401657 | | — | 99.97% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 消除安全隐患，改善办学条件；提高建筑抗震等级，延长学生宿舍建筑物使用年限，消除各项安全隐患，改善学生生活住宿环境，缓解学校学生宿舍紧张情况，确保学校基础设施完整有效。 | | | | | | 项目已通过竣工验收并投入使用，改造完成后，相关楼宇达到现行设计标准，提高了建筑抗震等级，延长学生宿舍建筑物使用年限30年以上，改善了学生生活住宿环境，缓解了学校学生宿舍紧张状况。绩效目标均已按计划完成。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼宇 | | =1座 | | =1座 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 质量指标 | 工程验收 | | 100% | | 100% | 20 | 20.00 | 无 | |
| 时效指标 | 建设周期 | | 2年 | | 2年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | | =1603.846166万元 | | =1603.401657万元 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善学生居住质量，消除安全隐患 | | 优 | | 优 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 达到现行设计标准 | | 100% | | 100% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 延续使用年限 | | ≥30年 | | ≥30年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指  标 | 使用师生满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00 |  | |