项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-A、B、C教学楼、实验室教室教学设施升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京铁路电气化学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | — | 272.3 | | 272.3 | | 10.00 | | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | 272.3 | | 272.3 | | — | | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 强化学校电子教材与教学资源环境建设，提升职业学校教学管理能力，促进区域职业教育均衡发展，促进北京铁路电气化学校智能教育多元化发展。 | | | | | | 项目建成后，强化了学校电子教材与教学资源环境建设，加快数字化赋能职业教育进程，提升了职业学校教学管理能力，促进了区域职业教育均衡发展，促进了北京铁路电气化学校智能教育多元化发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧教室升级改造 | | | 47个 | 47个 | 20.00 | | 20.00 | | 无 |
| 质量指标 | 合格率 | | | 100% | 100% | 20.00 | | 20.00 | | 无 |
| 时效指标 | 竣工验收时间 | | | 9月 | 9月 | 10.00 | | 10.00 | | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | | | ≤272.3万元uan | 272.3万元 | 10.00 | | 10.00 | | 无 |
|  | 社会效益  指标 | 开展社会培训服务，服务企业员工培训和技能提升，面向社会、行业或区域广泛开展技术技能、就业创业、素质提升培训和技能鉴定培训。每年度支撑社会培训服务不少于1000人次。 | | | ≥1000人次 | 1000人次 | 10.00 | | 10.00 | | 无 |
| 可持续影响指标 | 在推进学校教学环境改善，有利于提高学生、家长、社会对学校的认可，增强学校的社会满意度，让职业教育更具吸引力。保证项目在不少于10年内可持续满足学校的使用。 | | | 好 | 好 | 10.00 | | 10.00 | | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10.00 | | 10.00 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  |