| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-社区卫生服务中心抗震加固综合改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北方工业大学 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 598.049020 | 512.604706 | 512.604706 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 598.049020 | 512.604706 | 512.604706 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，以排除安全隐患、以保民生为总目标，切实实现保障广大学生安全。改造后，安全性符合现行建筑标准，并满足社区卫生服务中心日常使用需要。 |  |  |  | 通过项目实施，能够排除安全隐患、能够达成保民生总目标，切实实现保障广大学生安全。改造后，安全性符合现行建筑标准，并满足社区卫生服务中心日常使用需要。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 室内照明更新率 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 室内外、屋面新装修比例 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 建筑外窗更新面积 | ≥236平方米 | 225㎡ | 5.00 | 2.00 | 偏差原因：加固后部分窗洞口变小；改进措施：合理预计绩效目标 |  |
|  |  |  | 室内强弱电预埋管路更新率 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 楼宇给排水、供热管线修缮更新率 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 屋面防水重做完成率 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 加固综合改造建筑面积 | ＝1289平方米 | 1291㎡ | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 | ＝100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施及竣工结算时间 | 定性2024年12月底前完成 | 2024年8月23日竣工 | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程直接费成本控制（不含不可预见因素） | ≤598.049020万元 | 512.604706 | 10.00 | 9.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目实施后，切实实现学校“重视民生”、“以人民生命安全为重”的办学理念；改造工程保证社区卫生服务中心的基本使用功能需要，为师生就诊提供了充分的便利条件，全面提升了保障水平，确保师生就诊满意率超过90%。 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |  |