项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-小学部操场改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 346.247925 | 319.430869 |  | 319.430869 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 346.247925 | 319.430869 |  | 319.430869 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2024年度内完成首都师范大学附属育新学校小学部操场改造项目招标、施工、竣工验收等全部内容，切实改善小学部办学条件，完善学校基础设施，消减师生运动受伤安全隐患，推进素质教育。 |  |  |  |  |  | 本项目2024年度内完成首都师范大学附属育新学校小学部操场改造项目招标、施工、竣工验收等全部内容，切实改善了小学部办学条件，完善学校基础设施，消减了师生运动受伤安全隐患，推进了素质教育开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小学部操场安砌侧(平、缘）石 |  |  | ＝1100平方米 | ＝1100平方米 | 2 | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 小学部操场足球场改造面积 |  |  | ＝4071平方米 | ＝4071平方米 | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 小学部操场环形跑道及部分外延区域塑胶场地改造面积 |  |  | ＝2492平方米 | ＝2492平方米 | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 小学部操场安装环沟盖板 |  |  | ＝12.5立方米 | ＝12.5立方米 | 8 | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 运动场地符合标准率 |  |  | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目招标 |  |  | ≤7月 | ＝6月 | 2 | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目调研、设计、测算、评估评审 |  |  | ≤5月 | ＝5月 | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目施工、验收 |  |  | ≤9月 | ＝9月 | 2 | 2.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本控制 |  |  | ≤346.247925万元 | ＝319.430869万元 | 15 | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥2300人 | ＝2300人 | 12 | 12.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 运动场地可持续使用年限 |  |  | ≥15年 | ＝15年 | 12 | 12.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生体育课程学习基础设施满意度 |  |  | ≥95% | ＝95% | 4 | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 师生户外活动场地使用满意度 |  |  | ≥95% | ＝95% | 3 | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师体育课程教学基础设施满意度 |  |  | ≥95% | ＝95% | 3 | 3.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |  |  |