项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区图书馆楼常规设备建设项目（新竣工楼配套） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 613.310100 | | 613.310100 | 613.310100 | 10 | | 100% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 613.310100 | | 613.310100 | 613.310100 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为顺应新时代智慧图书馆的建设发展需要，确保新校区图书馆2024年9月如期顺利投入使用，本项目计划购置配套设备系统，满足新校区师生的科研和学习需求，为师生创造更好的教学科研条件，提供更智能、更完善的学科服务，提高馆藏资源建设与使用效率，为培养新时代高质量专业人才提供有力保障。 | | | | | | 2024年完成购置图书馆各类配套设备，新校区图书馆于2024年9月1日顺利开馆，满足了新校区师生的科研和学习需求，为师生创造更好的教学科研条件，提供更智能、更完善的学科服务，提高馆藏资源建设与使用效率，为培养新时代高质量专业人才提供有力保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 常规服务终端设备 | | 22台 | | 22台 | | 3 | | 3.00 | | 无 |
| 密集书库藏书量 | | 131万册 | | 131万册 | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 空间常规设备 | | 28台 | | 28台 | | 2 | | 2.00 | | 无 |
| 密集书架 | | 2786m³ | | 安装密集书架2786m³及相关配套设备 | | 19 | | 19.00 | | 无 |
| 广播设备器材 | | 1套 | | 1套 | | 1 | | 1.00 | | 无 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 4.50 | | 后续完善 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤2024年9月1日 | | 2024年10月29日 | | 5 | | 4.00 | | 因施工条件原因，密集书架安装进度为满足完成时间，已于2024年10月29日全部安装完毕并验收完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤613.3101万元 | | 613.3101万元 | | 10 | | 10.00 | | 无 |
| 社会成本指标 | 满足学生高等教育需求，培养首都产业对高素质人才的需求 | | 100% | | 100% | | 5 | | 4.00 | | 后续完善指标 |
| 生态环境成本指标 | 本次采购的设备和系统，完全符合生态环境要求 | | 100% | | 100% | | 5 | | 4.00 | | 后续完善指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培养首都产业对高素质人才的需求 | | 优 | | 本项目的投入使用为首都产业对高素质人才的需求提供了保障 | | 5 | | 4.00 | | 后续完善指标 |
| 社会效益指标 | 本项目的投入使用，将有效提升图书馆教学和管理的综合利用率，营造具有特色的环境和氛围，具有积极的社会示范效益。本项目的建设将推动图书馆实现更高水平、更高质量的发展，打造具有特色的智慧图书馆，提升学校教学科研实力，提升学校社会影响力和知名度，达到为社会培养更多高质量人才的目的 | | 优 | | 本项目的投入使用推动了图书馆实现更高水平、更高质量的发展，打造了具有特色的智慧图书馆，提升了学校教学科研实力以及社会影响力和知名度，达到了为社会培养更多高质量人才的目的 | | 5 | | 4.00 | | 后续完善指标 |
| 生态效益指标 | 本次采购的设备和系统，完全符合生态环境要求 | | 优 | | 设备和系统经严格验收完全符合生态环境要求 | | 5 | | 4.00 | | 后续完善指标 |
| 可持续影响指标 | 本项目完成后，新校区图书馆可长期使用，持续为师生提供服务 | | 100% | | 100% | | 5 | | 4.00 | | 后续完善指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥95% | | 99.35% | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 学生满意度 | | ≥95% | | 99.35% | | 5 | | 5.00 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 92.50 | |  |