项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建-教育科研创新服务平台建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 64.000005 | 63.800000 | | 63.800000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 64.000005 | 63.800000 | | 63.800000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 教育科研创新服务平台建设，包含工作首页、项目管理、经费管理、成果管理、论文网推、基础资源、考核奖励、科研统计以及系统集成九个子系统建设，完成系统开发、测试、部署、集成和上线试运行，6个月内交付验收，保障系统平稳线上运行，并提供2年售后服务。 | | | | | | 该平台将现有的易申报、易认领平台整合其中，数据进行迁移，形成一个统一的科研管理平台。该系统为学院领导、二级学院、科研处提供科研管理、决策信息化支撑，同时为学院各部门、科研人员提供网上科研办事服务，实现科研课题、学科创新平台、经费、成果、科研考核、科研伦理审查等业务管理与服务的网络化。该项目如期建成，投入使用，反映良好。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设周期 | | | 6个月 | 6个月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 系统故障修复时间 | | | 12小时 | 12小时 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 软件开发数量 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 二级、三级安全等测试通过率 | | | 95% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 软件故障率 | | | 小于5% | 小于5% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发成本 | | | 小于64.000005万元 | 63.8万元 | 10 | | 9.00 | | 加强预算精准性 | |
| 生态环境成本指标 | 保障学院科研持续健康发展 | | | 保障 | 保障 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会成本指标 | 提升单位科研信息化和服务水平 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | 大于5年 | 大于5年 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 保障学院科研持续健康发展 | | | 保障 | 保障 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 经济效益指标 | 通过信息化显著降低科研管理和科研办事时间成本，推进科研无纸化办公。 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 4.00 | | 指标设置未量化；改进措施：加强指标量化考核。 | |
| 社会效益指标 | 提升单位科研信息化和服务水平 | | | 提升 | 提升 | 5 | | 4.00 | | 指标设置未量化，设置简单；改进措施：细化量化效益指标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | 95% | 98% | 5 | | 4.20 | | 满意度调查范围小；改进措施：加大满意度调查范围。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.20 | |  | |