项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-阜成路校区教一楼抗震加固改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | | 北京工商大学 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 579.876000 | 966.115306 | 966.115306 | | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | 579.876000 | 966.115306 | 966.115306 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目实施、竣工验收及审计结算。 | | | | 项目实施、竣工验收及审计结算。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼宇室内拆除、楼体结构加固工程、加固后恢复。其中地面铺设面积。 | ≧9383.3㎡ | 9383.3㎡ | 20.00 | | 20.00 | 无 |
| 质量指标 | 设计及施工验收规范要求 | 建筑安全等级2级，抗震设防烈度8，结构加固设计年限30年 | 建筑安全等级2级，抗震设防烈度8，结构加固设计年限30年 | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 项目验收、投入使用及项目审计结算完成时间 | ≤2024年12月 | 完成 | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目总成本控制数 | ≤966.115306万元 | 966.115306万元 | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 楼宇安全保障性能 | 加固楼宇安全保障性能，为师生提供安全良好的工作、学习、活动、生活条件 | 加固楼宇安全保障性能，为师生提供安全良好的工作、学习、活动、生活条件 | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 生态效益  指标 | 环保和能耗要求 | 符合国家环保要求，实现节能减排降耗 | 符合国家环保要求，实现节能减排降耗 | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | ≥30年 | ≥30年 | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | | 10.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |  |