项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京联合大学四校区屋面防水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 649.950000 | 649.950000 | 631.504441 |  | 10 |  | 97.16% |  | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 649.950000 | 649.950000 | 631.504441 |  | — |  | 97.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京联合大学四校区屋面防水改造，对我校屋面渗漏建筑进行屋面防水改造，拆除原屋面防水，新做屋面防水，彻底解决建筑漏水问题。 |  |  |  |  | 完成北京联合大学四校区屋面防水改造，拆除原屋面防水，新做屋面防水,彻底解决了原建筑屋面漏水问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北四环校区3C3D楼防水层拆除 |  | =1414.26㎡ | =1414.26㎡ | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 外馆斜街校区1/2/4/5号楼防水层新做 |  | =3986.45㎡ | =3986.45㎡ | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北四环校区10、15号楼防水层拆除 |  | =1926.59㎡ | =1926.59㎡ | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北四环校区13、14号楼防水层拆除 |  | =2424.45㎡ | =2424.45㎡ | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 蒲黄榆校区南侧宿舍楼、实训楼、综合楼 |  | =2563.55㎡ | =2563.55㎡ | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学院路校区致远楼、实验楼、学知楼屋面防水层 |  | =2953.32㎡ | =2953.32㎡ | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格 |  | =100% | =100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工期 |  | ≤60天 | ≤60天 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价 |  | ≤649.95万元 | 631.504441万元 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防水使用年限 |  | 防水有效使用年限5年以上 | 防水有效使用年限5年以上 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 解决屋面漏水问题，保护结构安全，提高师生使用品质 | 解决屋面漏水问题，保护结构安全，提高师生使用品质 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.72 |  |  |  |