项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施建设-消防安全隐患应急整改项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京铁路电气化学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.805868 | 84.481094 | | 84.481094 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 84.805868 | 84.481094 | | 84.481094 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 排除了重大安全隐患，给广大师生创造了安全良好的环境，保证教育教学的正常进行 | | | | | | 按照设计和合同约定竣工、验收,消防设施完善、功能齐全、已投入使用运转正常 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | | | ≥1个 | 1个 | 20.00 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 15.00 | | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 方案制定、前期准备、项目实施及建设完成时间 | | | 60天 | 60天 | 15.00 | | 15.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 85.636609万元 | 84.481094万元 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 消除了安全隐患，教育教学有了安全保障，加强了环境育人设施的建设。给广大师生创造一个安全、良好的生活、学习场所。 | | | 好 | 好 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 原有设施、设备更换，不会带来环境负面作用及影响。 | | | 好 | 好 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | | 5年 | 5年 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | 95% | 95% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 学生满意度 | | | 95% | 95% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |