项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-教学业务用房等修缮类项目-学生宿舍及食堂等外墙面修缮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.320654 |  | 350.320654 | 341.194804 |  |  | 10.00 | 97.40% |  | 9.74 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 350.320654 |  | 350.320654 | 341.194804 |  |  | — | 97.40% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，使学校长期以来存在的校舍墙面瓷砖脱落的安全隐患问题得以解决。多年来，学校校舍建筑外墙瓷砖时有大面积脱落，对师生的生活工作和财产带来安全隐患。通过该项目的实施，消除安全隐患，为实现平安校园建设打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 通过施工改造，学生宿舍及食堂等存在的墙面瓷砖脱落的安全隐患问题得以解决，外墙面瓷砖已全部铲除，粉刷了涂料，消除了安全隐患，美化了校园环境，深化了平安校园建设，实现了总体绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外墙砖、保温层等拆除及新做4164.59平方米。 |  | 4164.59平方米 |  |  | 4164.59平方米 | 30.00 |  |  | 30.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格与预算清单一致。 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在2024年4-6月，进行工程招标及前期准备工作。2024年7-12月组织工程实施。 |  | 在2024年4-6月，进行工程招标及前期准备工作。2024年7-12月组织工程实施。 |  |  | 4-6月进行了工程招标及前期准备工作。7-9月组织了工程实施。 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金总额。 |  | ≤367.882899万元 |  |  | 350.320654万元 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保护师生人身及财产安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  | 保护师生人身及财产安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  |  | 保护师生人身及财产安全，美化校园环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 积极提倡环保施工、科学施工，确保项目建设对周边环境无污染。 |  | 环保施工、科学施工，保证项目建设对周边环境无污染。 |  |  | 项目进行了环保施工、科学施工，对周边环境无污染。 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 消除外墙面瓷砖掉落问题，达到符合校园安全、平整美观的要求，建设完成后持续使用年限 |  | ≥10年 |  |  | 将持续使用10年以上 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 |  | 95% |  |  | 95% | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 99.74 |  |  |