项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类-北京教育学院中轴路校区教学楼外墙改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 397.310793 | 393.885156 |  | 393.885156 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年 财政拨款 |  | 397.310793 | 393.885156 |  | 393.885156 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照现有规范标准对外墙进行改造，拆除外墙瓷砖至墙体基层后，新做外墙保温，喷涂真石漆，彻底解决外墙砖掉落安全隐患。 |  |  |  |  |  | 按照现有规范标准对外墙进行改造，修缮、改造工程共计3680平米，设施有效运转率达到100%。拆除外墙瓷砖至墙体基层后，新做外墙保温，喷涂真石漆，彻底解决外墙砖掉落安全隐患，受益人群达12000人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 |  |  | ≥3600平米 | 3680平米 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥50% | 100% | 10 |  | 9.50 |  | 提高分年度滚动项目计划精准性。 |  |
|  |  | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 |  |  | ≥0.5 | 1 | 5 |  | 4.50 |  | 提高分年度滚动项目实施精准性。 |  |
|  |  | 数量指标 | 设施有效运转率 |  |  | ≥50% | 100% | 5 |  | 4.70 |  | 提高分年度滚动项目精准性。 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥50% | 100% | 10 |  | 9.80 |  | 提高分年度滚动项目计划精准性。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年度内完成 |  |  | 2024年 | 2024年 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 |  |  | ≤397.310793万 | 393.885156万 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目受益人数 |  |  | 10000 | 12000 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 排除安全隐患 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到节能要求 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响效益指标 | 预计使用年限 |  |  | 15年 | ≥15年 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | 50% | 100% | 10 |  | 9.80 |  | 提高分年度滚动项目计划精准性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.30 |  |  |  |