项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—北京教育科学研究院一站式决策服务中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 336.600000 | 336.600000 | | 147.918000 | | 10 | | 43.94% | | 4.40 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 336.600000 | 336.600000 | | 147.918000 | | 10 | | 43.94% | | 4.40 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 面向院内人员提供一站式、整合式、一体化的各类在线决策、科研、办公、后勤等服务。对接教科研、行政管理各类系统平台，整合各类在线管理、审批、服务功能，通过微信公众号、服务号等形式，为干部和职工提供一站式、全流程智能化服务。 | | | | | | 为院内人员提供一站式、整合式、一体化的各类在线决策、科研、办公、后勤等服务。对接各类系统平台，整合各类在线管理、服务功能，为干部和职工提供了一站式、全流程智能化服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统平台 | | | =1套 | 1套 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统合格率 | | | ≥99% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 系统正常率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 系统故障排除率 | | | ≥99% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目执行期 | | | ≤1年 | 1年 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤336.600000万元 | 147.918000万元 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 系统正常使用年限 | | | ≥30年 | 30年 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.40 | |  | |