项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-信息化-2023-2024年北京开放大学招生教务教学系统一体化建设项目（一期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京开放大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 274.278730 | 271.561530 | | 271.561530 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 274.278730 | 271.561530 | | 271.561530 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据前期项目需求分析进行详细设计，完成各系统的优化开发和一体化项目整合融通工作，确保按期按质完成项目建设所有内容。在优化改造学校招生系统、教务系统、学习平台及校园门户的基础上，打造一体化的学生服务平台，协同管理平台及查询统计平台，完成纵向打通学历信息化系统业务流与信息流，并将市级“京通”平台作为学生访问的入口，从而实现“以学生为中心”全流程管理和质量保障。 | | | | | | 2024年，一是完成了优化改造招生管理平台、优化改造学习平台、基于移动门户建设专兼职教师教学服务工作台、新建一体化学生服务系统、新建一体化协同工作系统和新建一体化查询统计系统软件等6套系统的设计、开发、测试、部署、上线运行等工作，并完成功能测评和问题修复以及渗透测试和安全加固工作。二是通过了项目的初验并扎实开展项目试运行工作，完成漏洞的修复及软件缺陷的改进，系统功能和性能均符合项目要求。三是组织召开“2023-2024年北京开放大学招生教务教学系统一体化建设项目（一期）”竣工验收专家评审会，完成项目竣工验收。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改造、采购系统 | | | 6套 | 6套 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥99.9% | 99.90% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目招标完成时间 | | | 2023年 | 2023年 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2024年 | 2024年 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | ≤274.27873万元 | 271.56153万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统教师数量 | | | ≥600人 | 1498人 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 系统学生数量 | | | ≥3000人 | 4717人 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 教师使用一体化协同工作平台增长率 | | | ≥15% | 96.80% | 6 | | 4.00 | | 增长率设定有些保守 措施：充分预见项目可实现程度与可持续影响力，设定更加合理的数量 | |
| 可持续影响指标 | 学生使用一体化学生服务平台增长率 | | | ≥20% | 11.40% | 6 | | 5.00 | | 在籍学生基数较大，24年招生人数下降,今后将优化平台功能，提升实用性，增强对学生的吸引力 | |
| 可持续影响指标 | 支持共享交换的数据 | | | ≥80张 | 80张 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥90% | 88.77% | 5 | | 4.00 | | 教师用户满意度未达到年度指标值，将进一步加强针对教师群体的使用培训，提升满意度 | |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 92.52% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  | |