项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区图书馆楼专用家具建设项目(新竣工楼配套) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 700.000000 | 700.000000 | | 700.000000 | 10 | | 100% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 700.000000 | 700.000000 | | 700.000000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为确保新校区图书馆2024年9月如期顺利投入使用，本项目计划购置配套图书馆各类家具，满足新校区师生的科研和学习需求，为师生创造更好的教学科研学习条件，提供完备、便捷、舒适的图书馆利用环境，提高图书馆馆藏资源建设与使用效率，为培养新时代高质量专业人才提供有力保障。 | | | | | | 采购完成配套图书馆的各类家具，可以满足新校区师生的科研和学习需求，为师生创造更好的教学科研学习条件，提供了完备、便捷、舒适的图书馆利用环境，提高了图书馆馆藏资源建设与使用效率，为培养新时代高质量专业人才提供了有力保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖图书馆楼层数 | | | ≥6层 | 6层 | | 10 | | 8.00 | 后续完善 | |
| 覆盖人数 | | | ≥10000人 | 16604人 | | 10 | | 8.00 | 后续完善 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | | 10 | | 8.00 | 后续完善 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≦2024年8月31日 | 2024年8月31日 | | 10 | | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≦700万元 | 700万元 | | 10 | | 10.00 | 无 | |
| 社会成本指标 | 满足师生文献利用需求，培养首都产业对高素质人才的需求 | | | 优 | 满足师生文献利用需求，培养首都产业对高素质人才的需求 | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 生态环境成本指标 | 本次采购的家具完全符合生态环境要求 | | | 优 | 本次采购的家具完全符合生态环境要求 | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目作为学校整体搬迁的组成部分，优化北京的空间布局，促进北京科学规划、统筹发展。 | | | 优 | 本项目优化北京的空间布局，促进北京科学规划、统筹发展。 | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 社会效益指标 | 有效提升图书馆文献资源典藏、管理、利用的效率，为师生营造舒适良好的阅读环境，营造独特的学术和文化氛围，助力学科建设，提升学校科研水平和学生质量；体现我校信息化办学特色，彰显北京信息科技大学的校园文化，提升师生爱校荣校的责任感和使命感，进而有助于提升学校形象和社会知名度，为首都高校建设更高水平的大学做出贡献 | | | 优 | 有效提升图书馆文献资源典藏、管理、利用的效率，为师生营造舒适良好的阅读环境，营造独特的学术和文化氛围，助力学科建设，提升学校科研水平和学生质量；体现我校信息化办学特色，彰显北京信息科技大学的校园文化，提升师生爱校荣校的责任感和使命感，进而有助于提升学校形象和社会知名度，为首都高校建设更高水平的大学做出贡献 | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 生态效益指标 | 项目建设符合标准要求。采购家具优先节能、环境标志产品采购品目清单内产品，满足节能环保要求。 | | | 优 | 项目建设符合标准要求。采购家具优先节能、环境标志产品采购品目清单内产品，满足节能环保要求。 | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 可持续影响指标 | 可长期使用，持续为师生提供文献资源服务，支持学校学科发展与办学需求。 | | | 100% | 可长期使用，持续为师生提供文献资源服务，支持学校学科发展与办学需求。 | | 5 | | 4.00 | 后续完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥95 | 100% | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 学生满意度 | | | ≥95 | 100% | | 5 | | 5.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 88.00 |  | |