|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件—基础设施改造—右安门校区运动场人工草坪改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 416.51369 | 416.513688 | | 407.249678 | | 10 | | 97.78% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 416.51369 | 416.513688 | | 407.249678 | | — | | 97.78% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目实施，进一步改善学校体育教育教学场地标准，提升学生、教职员工日常运动场地质量。消除安全隐患，进一步降低发生安全事故的可能性。 | | | | | | 投入使用后，收到全校师生的赞誉，获得社会群众的喜爱，排除安全隐患，减少运动伤害。通过了国际足联（FIFA）认证。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | | | 7859.5平方米 | 7859.5平方米 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 按相关文件规定 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目实施周期 | | | ≤1年 | 1年 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | | | ≤416.513688万元 | 407．249678万元 | 10 | | 10.00 | | 按实际情况支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，进一步改善学校体育教育教学场地标准，提升学生、教职员工日常运动场地质量。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 生态环境影响 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 翻新后可持续十年，在未来十年年内，可以有效保障学生、教职工体育教学和运动的需求 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9.00 | | 后续进一步提升服务对象满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **98.78** | |  | | |