项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 北京政法网运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 786.317800 | 783.010400 | 783.010400 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 786.317800 | 783.010400 | 783.010400 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 立足“扩大对外宣传、展示政法形象、服务社会管理、强化互动交流”的网站定位，在办网用网、网络宣传、信息报送考核、为群众服务方面成为同类型网站全国一流。 |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 稿件数量 |  | ≥9496篇 | 9496篇 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 影视作品 |  | ≥18部 | 18部 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全年报送各类分析报告 |  | ≥330期 | 330期 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 被上级单位采用稿件数量 |  | ≥360篇 | 360篇 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据分析报告准时上报，内容准确，分析合理 |  | 准时上报，内容准确，分析合理 | 上报数据分析报告330期，真正做到了，上报及时，内容准确，分析合理 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 原创数量 |  | ≥1180篇 | 1180篇 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合平安中国“三微”大赛要求，并被推荐参赛的作品 |  | ≥3部 | 3部 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作量指标，6月底完成数量指标的50%，12月底全部完成 |  | 完成 | 严格按照合同执行完成 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出按照运维合同进行资金支出 |  | ≤786.3178万元 | 783.0104万元 | 15 | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网站综合影响力不断提升，年度浏览量300万人次，新媒体粉丝数保持增长 |  | 良好 | 年度浏览量350万人次，新媒体粉丝数保持增长 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 网站安全平稳运行，在社会第三方对同类网站的评估中保持良好以上级别 |  | 良好 | 获得全国最具影响力政法网站称号 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 94% | 5 | 4.00 |  | 利用技术手段加大宣传力度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.00 |  |  |  |