项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-中学部操场改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 485.045199 | 482.353471 |  | 479.821366 | 10 |  | 99.48% | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 485.045199 | 482.353471 |  | 479.821366 | — |  | 99.48% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年度内完成首都师范大学附属育新学校中学部操场改造项目招标、施工、设备安装、竣工验收等全部内容，切实改善首都师范大学附属育新学校中学部办学条件，完善学校基础设施，消减师生运动受伤安全隐患，推进素质教育。 |  |  |  |  |  | 2024年度内完成首都师范大学附属育新学校中学部操场改造项目招标、施工、设备安装、竣工验收等全部内容，切实改善了首都师范大学附属育新学校中学部办学条件，完善学校基础设施，消减了师生运动受伤安全隐患，推进素质教育发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中学部操场改造面积 |  |  | ＝3442平方米 | ＝3442平方米 | 4 | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 中学部操场环形跑道改造路缘石 |  |  | ＝1500米 | ＝1500米 | 8 | 8.00 |  | 无 |
|  |  |  | 操场环形跑道及部分外延区域塑胶场地改造面积 |  |  | ＝5785平方米 | ＝5785平方米 | 4 | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 操场环形跑道改造环沟盖板 |  |  | ＝15立方米 | ＝15立方米 | 3 | 3.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  |  | 运动场地符合标准 |  |  | =100% | =100% | 8 | 8.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成项目招标 |  |  | ≤7月 | =6月 | 3 | 3.00 |  | 无 |
|  |  |  | 项目调研、设计、测算、评估评审 |  |  | ≤5月 | =5月 | 4 | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 项目施工、验收 |  |  | ≤9月 | =9月 | 4 | 4.00 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本控制 |  |  | ≤485.045199万元 | ＝479.821366万元 | 15 | 15.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1500人 | ≥1500人 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 运动场地可持续使用年限 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生体育课程学习基础设施满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 4 | 4.00 |  | 无 |
|  |  |  | 师生户外活动场地使用满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 3 | 3.00 |  | 无 |
|  |  |  | 教师体育课程教学基础设施满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 3 | 3.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.95 |  |  |