|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展—基于合作学习的数字教学场景建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 资产管理处 | | | | 实施单位 | | 资产管理处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 404.400000 | 404.400000 | 384.620800 | | 10 | | 95.11% | | 9.51 |
| 其中：当年财政拨款 | | 404.400000 | 404.400000 | 384.62080 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为满足现有学生教学规模，对固安校区多媒体教室进行扩充改造。 | | | | | 已完成固安校区多媒体教室的扩充改造建设。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 可移动变形课桌椅 | | =432套 | 432套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 可升降课桌椅 | | =3400套 | 3400套 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 多媒体教室改造 | | =5座（处） | 5座（处） | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备设施验收合格率 | | ≥98% | 100% | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 调研、方案制定、招标、实施、验收时间 | | 2024年 | 2024年 | 16 | | 13.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目财拨预算控制数 | | ≤404.4万元 | 384.6208万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济节能，管理维护成本降低 | | 优秀 | 优秀 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 服务社会考试、培训能力明显提高 | | 优秀 | 优秀 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 本项目使用环保节能产品，不会带来环境负面作用及影响 | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 保障教学使用寿命不低于8年 | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.51 | |  | |