项目支出绩效自评表

（ 2024预算年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-康庄校区综合楼屋面防水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.610000 |  | 241.630000 | 241.630000 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 151.020000 | 151.020000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 90.610000 |  | 90.610000 | 90.610000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成康庄校区屋面防水改造工程，主要包括：1.更新屋面板和屋面防水；2.更新木地板和地胶；3.更新铝合金窗；4.墙面粉刷；5.更新灯具和电风扇。 |  |  |  |  |  | 康庄校区屋面防水已完成预期改造，包括：1.更新屋面板和屋面防水；2.更新木地板和地胶；3.更新铝合金窗；4.墙面粉刷；5.更新灯具和电风扇。该项目2024年1月17日开工，2024 年5月15日竣工并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 康庄校区综合楼屋面防水改造 |  | 1个 |  | 1个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 配套修复工程 |  | 1个 |  | 1个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程建设项目验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无安全责任事故 |  | 0个 |  | 0个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无违规违法行为投诉 |  | 0个 |  | 0个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足学院师生使用需求，改善学习生活环境 |  | 满足学院师生使用需求，改善学习生活环境 |  | 康庄校区综合楼屋面防水改造后投入使用，有效改善了师生教学条件与环境，满足了康庄校区师生需求。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护，文明施工 |  | 施工过程不造成资源浪费、不污染校园环境、不破坏校园整体美观效果 |  | 施工中注重资源节约与环境保护，施工过程未造成资源浪费、未污染校园环境、未破坏校园整体美观效果。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤241.63万元 |  | 241.63万元 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |