项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-北京市少年宫主楼消防报警系统及设施改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 320.778171 |  | 309.650000 | 309.650000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 320.778171 |  | 309.650000 | 309.650000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年北京市少年宫主楼投入使用，目前消防主机陈旧故障多，误报警率高，根据消防法规规定，重点部位机房及设备用房要求使用甲级防火门，现使用的是防火门是丙级，已不符合消防管理要求，灭火器、水源带已进入报废年限。具体改造内容如下：对火灾报警系统、电气火灾系统、防火门系统、消防防排烟系统进行改造，整个报警系统达到报废年限、更换报废灭火器430具，125个消防枪头和125盘水带，631组消防应急照明蓄电池。本次工程改造的主要目的是更换消防系统控制前端主机、末端设备和通讯、供电电线电缆，机械执行机构，损伤严重影响正常运转的风机及风机部件，老旧畸形的防火门和门扇改造，以保障消防安全和提高消防系统的整体性能和运行的可靠性。 |  |  |  |  |  | 项目实施后，更换了消防系统控制前端主机、末端设备和通讯、供电电线电缆，机械执行机构，损伤严重影响正常运转的风机及风机部件，灭火器430具，125个消防枪头和125盘水带，631组消防应急照明蓄电池，保障了主楼消防安全，提高了消防系统的整体性能和运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消防应急灯蓄电池 |  | 631套 |  | 631套 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 灭火器、水龙带、枪头 |  | 680套 |  | 680套 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 消防电、排烟、防火门 |  | 1批 |  | 1批 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证质量，坚固耐用。达到国家规定行业验收标准 |  | 保证质量，坚固耐用。达到国家规定行业验收标准 |  | 质量合格，坚固耐用，达到国家规定行业验收标准。 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请立项，项目意向公开：2024年4月至2024年5月 |  | ≤5月 |  | 5月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目签订合同及进场施工：2024年6月至2024年9月 |  | ≤9月 |  | 9月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成验收及竣工结算审核：2024年10月至2024年11月 |  | ≤11月 |  | 11月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目公开招投标：2024年5月 |  | ≤5月 |  | 5月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 |  | ≤312.061165万元 |  | 301万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监理费 |  | ≤8.717006万元 |  | 8.65万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 该项目实施后，解决了主楼消防设施老化的问题，能为教职工和学生提供一个安全、良好的教学和学习环境，更是为了保证突发情况下及时处置，从而保证学生们正常上课和教职工的正常教学办公，实现更好地办好人民满意的教育目的。 |  | 该项目实施后，解决了主楼消防设施老化的问题，能为教职工和学生提供一个安全、良好的教学和学习环境，更是为了保证突发情况下及时处置，从而保证学生们正常上课和教职工的正常教学办公，实现更好地办好人民满意的教育目的。 |  | 项目实施后，解决了主楼消防设施老化的问题，为教职工和学生提供一个安全、良好的教学和学习环境，保证了学生们正常上谭和教职工的正常教学办公。 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善教学环境，达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求。 |  | 改善教学环境，达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求。 |  | 项目实施后，改善了教学环境，达到了需求 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教职工满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |