项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 北京第四实验学校（东区）体育、卫生设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第四实验学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.698400 | 21.455000 | 21.455000 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.698400 | 21.455000 | 21.455000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置安装高单杠、低单杠、双杠、篮球架、排球架等体育设备，满足体育课程的教学方案和课程设置及师生的使用需求。 |  |  |  |  | 根据项目设备购置清单，已完成8个高单杠、10个双杠、12个篮球架、12个低单杠、3个排球架等设备的采购工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 安装及调试 |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 签订合同 |  | ≤9月 | 6月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 高单杠 |  | =8个（套） | 8个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 双杠 |  | =10个（套） | 10个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 篮球架 |  | =12个 | 12个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 低单杠 |  | =12个（套） | 12个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 排球架 |  | =3个 | 3个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目预算总控指数 |  | ≤21.6984万元 | 21.455万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备设施预计使用年限 |  | ≧8年 | 9年 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 设备利用率 |  | =100% | 75% | 20 |  | 15.00 |  | 为学生的身体健康和全面发展做好充足准备，保障25年开学。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  | =100% | 教师满意度100% | 5 |  | 3.00 |  | 为体育课程教学做好充分准备，保障25年开学。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.00 |  |  |  |