项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区体育教学设施保障（新竣工楼配套） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.000000 | | 90.000000 | 90.000000 | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90.000000 | | 90.000000 | 90.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本次申报主要是新校区西操场项目体育教学设施保障，以及对2022年已竣工交付的风雨操场等室内场地增加部分项目的室内教学设备，是刚性需求，主要保障2025年3月5500名大学生体育教学需要，以及学生和教职员工近9000人的业余体育锻炼的需要，将极大缓解新校区体育教学场地严重不足的现状。根据学校新校区整体规划，本次申报是对新校区西侧体育场地建设的配套保障，项目完成将增加体育教学场地14块，其中9个篮球、2个网球、2个笼式场地以及1个田径场，西侧体育场地建设是北京信息科技大学新校区体育教学场地规划中重要部分，西侧体育场地的建成将极大地满足学校新校区体育教学、运动训练、业余体育锻炼等对体育场地的需求，为学校体育教学给予重要的保障。 | | | | | | 新校区体育教学设施保障的实施，满足了2025年3月5500名大学生体育教学需要，以及学生和教职员工近9000人的业余体育锻炼的需要，极大缓解新校区体育教学场地严重不足的现状。西侧体育场地的建成，极大地满足学校新校区体育教学、运动训练、业余体育锻炼等对体育场地的需求，为学校体育教学给予重要的保障。同时作为第63届首都高校学生田径运动会的开幕式排练场地，和即将要比赛的比赛场地，提升了学校的社会声誉和影响力，间接提升了学校的品牌价值，吸引更多优秀生源。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 灯具 | | 56盏 | | 56盏 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 灯杆数量 | | 9个（套） | | 9个（套） | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 项目器材 | | 1套 | | 1套 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 10 | 8.00 | | 后续完善 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2024年12月15日 | | 预计2025年6月完成 | 10 | 8.00 | | 后续完善 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产使用率 | | 100% | | 100% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 社会成本指标 | 体育活动增长 | | 100% | | 100% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 生态环境成本指标 | 环境影响 | | ≤2% | | ≤2% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进满足体育场地建设 | | 100% | | 100% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 社会效益指标 | 带动学校体育工作发展 | | 100% | | 100% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 生态效益指标 | 节能环保 | | ≥95% | | ≥95% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 100% | | 100% | 5 | 4.50 | | 后续完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育工作满意度 | | ≥98% | | 98.29% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.50 | |  | |