项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 市科研院信息化软硬件升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 208.84 |  | 208.84 | 205.76 |  |  | 10 | 98.53 |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.84 |  | 208.84 | 205.76 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对市科研院已建信息系统进行升级改造，为后续信息系统建设积累升级改造经验；对2024年“数字北科”基础底座建设一期和科研业务管理建设一期的信息系统所需操作系统、中间件、数据库等产品进行升级，产品升级满足要求。 |  |  |  |  |  | 对市科研院已建信息系统进行升级改造，为后续信息系统建设积累升级改造经验；对2024年“数字北科”基础底座建设一期和科研业务管理建设一期的信息系统所需操作系统、中间件、数据库等产品进行升级，产品升级满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成已建信息系统升级改造 |  | ≥3套 |  | 3套 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目中采购软件资产 |  | ≥55套 |  | 49套 | 3 | 0 |  |  | 采用通用版软件 |  |
|  |  | 质量指标 | 院已建信息系改造完成、验收通过 |  | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目中采购软件资产，完成部署验收 |  | 优 |  | 优 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年3月底前项目准备、总体规划 |  | 优 |  | 优 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024年9月底前功能设计、功能开发 |  | 优 |  | 优 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024年12月底前上线试运行 |  | 优 |  | 优 | 13 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024年6月底前需求调研、分析，形成需求报告 |  | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 落实北京市信息系统建设 |  | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% |  | 95% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.85 |  |  |  |  |