项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 基于智能AI技术的互动问答系统（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 212.65 | 212.65 |  | 206.98 |  | 10 |  | 97.33% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.65 | 212.65 |  | 206.98 |  | — |  | 97.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开发智能问答系统，为数字讲解员等应用系统提供知识底座。探索知识体系构建方法和标准，为后续不断完善拓展奠定基础。 |  |  |  |  |  | 完成智能问答系统开发，为数字讲解员等应用系统提供知识底座。探索知识体系构建方法和标准，为后续不断完善拓展奠定基础，实现预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 知识图谱及可视化应用系统 |  |  | 1项 | 1项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 实体数量 |  |  | 50000个 | 50000个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 关系数量 |  |  | 50000个 | 50000个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 智能问答系统 |  |  | 1项 | 1项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 数据接口 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 知识共享平台方案报告 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 功能可用性 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 可变更性 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 应用保障 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过专家验收，形成验收报告 |  |  | 1篇 | 1 篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收后，提供不低于2年的免费质保和维护服务 |  |  | 2年 | 2年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 构建、迭代知识图谱，完成智能问答系统开发，数字讲解员等系统的数据接口开发，系统部署、试运行 |  |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金 |  |  | ≤212.65万元 | 206.98万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 知识传播能力 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 扩展性指标 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 持续影响指标 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 确保系统用户界面友好，互动准确定高，上线试运行后，公众使用者满意度 |  |  | ≥85% | 70% | 5 |  | 4.1 |  | 与用户使用习惯有一定偏差。后续根据用户反馈优化系统。 |  |
|  |  |  | 系统可维护性高，运维人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |  |  |